附件1

建设项目环境保护验收程序流程图

建设项目竣工或分期建设内容竣工

查阅环评文件及

审批部门审批决定

查阅建设项目

建设资料

收集验收

支撑文件

公开竣工时间和调试时间

准备工作

阶段

全面启动环保验收

建设单位或委托有能力的技术机构

现场查验

项目建设情况

环境保护设施

其他环境保护措施

环境保护设施同步投入使用且建设项目未出现重大变动

重大变动未履行手续或环境保护设施未同步投入使用

落实整改或履行相关手续

现场查验

阶段

确定验收监测因子

确定验收监测标准

确定验收监测频次

实施验收监测

建设单位或委托其他有能力监测机构

接下页

验收监测和调查阶段

补充监测或调查

接上页

环境保护设施验收合格

完善验收监测（调查）报告

存在九不验情形

后续阶段

整理验收资料、存档备查

登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收信息

不少于20工作日

公开验收报告

验收报告编制阶段

最终形成验收报告

编制其他需要说明的事项

可通过成立验收组，采用现场检查、资料查阅、召开验收会议方式

提出验收意见

验收调查报告格式参考生态影响类技术规范

验收监测报告格式参考污染影响类技术指南

编制验收监测（调查）报告

验收监测和调查阶段

环境敏感目标环境质量监测（必要时）

环保设施处理效率监测（必要时）

污染物排放监测

监测工况

生态影响调查

环境管理制度调查